Załącznik Nr 6

## Do uchwały  Nr XXVI/147/ 2005 Rady Gminy Wielgie z dnia 22.03.2005r  w sprawie zmian w budżecie  gminy na 2005r

HARMONOGRAM I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2008

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej Chalinek ( 17 przyłączy ) | Środki własne | 10.876 | 88.398 |  |  |  |  | 99.274 |
|  |  | Razem | 10.876 | 88.398 |  |  |  |  | 99.274 |
| 2 | Budowa sieci wodociągowej Oleszno ( 3 przyłącza) | Środki własne | 3.500 | 23.208 |  |  |  |  | 26.708 |
|  |  | Razem | 3.500 | 23.208 |  |  |  |  | 26.708 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej Witkowo – Suszewo, Zaduszniki, Szczepanki ( 18 przyłączy ) | Środki własne |  | 137.256 |  |  |  |  | 137.256 |
|  |  | Razem |  | 137.256 |  |  |  |  | 137.256 |
| 4. | Budowa sieci wodociągowej Józefowo- Piaseczno ( 15 przyłączy ) | Środki własne |  | 14.500 | 52.000 |  |  |  | 66.500 |
|  |  | Razem |  | 14.500 | 52.000 |  |  |  | 66.500 |
| 5. | Budowa sieci wodociągowej Tupadły - Będzeń | Środki własne | 44.600 | 13.200 |  | 45.000 | 46.000 |  | 148.800 |
|  |  | Razem | 44.600 | 13.200 |  | 45.000 | 46.000 |  | 148.800 |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| 6. | Budowa sieci wodociągowej Suradówek – Budki 7 gospodarstw opracowanie dokumentacji na Czerskie Rumunki | Środki własne |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |
|  |  | Razem |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji budowy sieci wodociągowej Bałdowo lewa i prawa strona | Środki własne |  |  | 6000 |  |  |  | 6000 |
|  |  | Razem |  |  | 6000 |  |  |  | 4500 |
| 8. | Budowa sieci wodociągowej Bałdowo – Budki Suradowskie | Środki własne |  |  |  | 120.000 | 120.000 |  | 240.000 |
|  |  | Razem |  |  |  | 120.000 | 120.000 |  | 240.000 |
| 9. | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej – Oleszno 220 mb. Grażyna Gawlińska | Środki własne |  | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 |
|  |  | Razem |  | 5.000 |  |  |  |  | 5.000 |
| 10. | Budowa przyłącza do sieci wodociągowej – Tupadły 320 mb. Mirosław Kalinowski | Środki własne |  | 6.540 |  |  |  |  | 6.540 |
|  |  | Razem |  | 6.540 |  |  |  |  | 6.540 |
| 11. | Unowocześnienie ujęcia wody w Orłowie | Środki własne |  |  |  | 35.000 | 60.000 |  | 95.000 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa |  |  |  |  | 40.000 |  | 40.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  | 300.000 |  | 300.000 |
|  |  | Razem |  |  |  | 35000 | 400000 |  | 435000 |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| 12. | Budowa bitumicznej drogi gminnej relacji Zaduszniki – Nasiegniewo w miejscowości Zaduszniki Nr 170831C | Środki własne | 9261,77 | 21.229 | 86.331,19 |  | 37500 |  | 154.321,96 |
|  |  | ERDF |  |  | 431.655,84 |  | 187500 |  | 619.155,84 |
|  |  | Środki budżetowe państwa |  |  | 57.554,11 |  | 25000 |  | 82.554,11 |
|  |  | Razem | 9261,77 | 21.229 | 575.541,14 |  | 250.000 |  | 834.548,95 |
| 13. | Budowa drogi gminnej Czarne Józefowo | Środki własne |  | 5.000 |  | 50.000 |  |  | 55.000 |
|  |  | Razem |  | 5.000 |  | 50.000 |  |  | 55.000 |
| 14. | Budowa drogi gminnej Szczepanki Ostrowite | Środki własne |  | 16.000 |  | 180.000 |  |  | 196.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne – ERDF |  |  |  | 900.000 |  |  | 900.000 |
|  |  | 10 % Srod.budż. państwa |  |  |  | 120.000 |  |  | 120.000 |
|  |  | Razem |  | 16.000 |  | 1.200.000 |  |  | 1.216.000 |
| 15. | Budowa drogi gminnej Bętlewo ( od cieku wodnego do drogi wojewódzkiej ) | Środki własne |  | 10.000 |  |  |  | 135.000 | 145.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  |  | 675.000 | 675.000 |
|  |  | 10 % środki budżetu państaw |  |  |  |  |  | 90.000 | 90.000 |
|  |  | Razem |  | 10.000 |  |  |  | 900.000 | 910.000 |
| 16. | Budowa drogi gminnej ze ścieżką rowerową ( nr 170836 C ) Wielgie –-Teodorowo oraz budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej | Środki własne |  | 25.000 | 7500 | 302.506 | 610.600 |  | 945.606 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 546.185 | 1.201.200 |  | 1.747.385 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  |  | 91.618 | 200.200 |  | 291.818 |
|  |  | Razem |  | 25.000 | 7500 | 940.309 | 2.012.000 |  | 2.984.809 |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| 17. | Budowa drogi gminnej Wielgie –-Teodorowo – Wielgie wysypisko | Środki własne |  |  |  |  | 25.000 | 120.000 | 145.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  |  | 600.000 | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 80000 | 80000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  | 25.000 | 800.000 | 825.000 |
| 18. | Budowa dwóch budynków socjalnych o zabudowie parterowej łącznie z infrastrukturą w Wielgiem ul. Kasztanowa 1 | Środki własne | 8.000 | 15.470 | 331666 |  |  |  | 355136 |
|  |  | Fundusz Dopłat z Ministerstwa Infrastruktury |  |  | 178589 |  |  |  | 178589 |
|  |  | Razem | 8.000 | 15.470 | 510.255 |  |  |  | 533725 |
| 19. | Adaptacja i przebudowa budynku byłej szkoły w Płonczynie | Środki własne | 6.000 | 119.000 | 146.294 |  |  |  | 271.294 |
|  |  | Fundusz Dopłat z Ministerstwa Infrastruktury |  |  | 132.619 |  |  |  | 132.619 |
|  |  | Razem | 6000 | 119.000 | 278.913 |  |  |  | 403.913 |
| 19a | wykup gruntów w Zadusznikach |  |  | 8.000 |  |  |  |  | 8.000 |
| 20. | Komputeryzacja Urzędu Gminy Wielgie,USC, | Środki własne |  | 5.100 | 12.000 | 20.000 | 60.000 | 20.000 | 117.100 |
|  |  | ERDF |  |  |  |  | 120.000 |  | 120.000 |
|  |  | środki budżetu państwa |  |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |
|  |  | Razem |  | 5.100 | 12.000 | 20.000 | 200.000 | 20.000 | 257.100 |
| 20a | Komputeryzacja Urzędu Gminy GOPS | Środki własne |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |
|  |  | Razem |  |  | 8000 |  |  |  | 8000 |
| 21. | Zakup ksera | środki własne |  | 4.700 |  |  |  |  | 4.700 |
| 22. | Budowa Centrum Kulturowo-Oświatowo-Rekreacyjnego w Suradówku | Środki własne | 6.500 | 18..352 | 87.225 |  |  |  | 112.077 |
|  |  | Fundusze Strukturalne EFO i GR |  |  | 348.900 |  |  |  | 348.900 |
|  |  | Razem | 6.500 | 18.352 | 436.125 |  |  |  | 460.977 |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| 23. | Budowa remizy OSP Płonczyn | Środki własne | 4.500 | 2.000 |  |  | 85.000 |  | 91.500 |
|  |  | Fundusze strukturalne - RiMSŻiROW |  |  |  |  | 75.000 |  | 75.000 |
|  |  | Razem | 4500 | 2.000 |  |  | 160.000 |  | 166.500 |
| 24. | Rozbudowa remizy OSP Wielgie | Środki własne |  |  |  |  |  | 125.000 | 125.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne -EFO i GR |  |  |  |  |  | 125.000 | 125.000 |
|  |  | Razem |  |  |  | 250.000 |  | 250.000 | 250.000 |
| 25. | a) Budowa oczyszczalni przydomowych b) Badania geologiczne dla 40 oczyszczalni | Środki własne a) b) |  | 30 szt. 190.000 46.631 | 40 szt. 240.000 60.000 | 40 szt. 280.000 15.000 | 50 szt. 292.000 73.000 | 50 szt. 292.000 73.000 | 1.294.000 267.631 |
|  |  |  |  | 2480 |  |  |  |  | 2.480 |
|  |  | Razem |  | 239.111 | 300.000 | 295.000 | 365.000 | 365.000 | 1.564.111 |
| 26. | Budowa oczyszczalni Wylazłowo bloki i domki | Środki własne |  |  |  | 50.000 | 83.000 |  | 133.000 |
|  |  | WFOŚiGW |  |  |  |  | 82.000 |  | 82.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  | 385.000 |  | 385.000 |
|  |  | Razem |  |  |  | 50.000 | 550.000 |  | 600.000 |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| 27. | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni zbiorczych a) Szkoła Czarne b) Czarne – bud. socjalny c) Szkoła Zaduszniki d) Szkoła Płonczyn e) Dom Nauczyciela Płonczyn | Środki własne |  | 74.000 | 27.000 | 80.000 |  |  | 181.000 |
|  |  | Razem |  | 74.000 | 27.000 | 80.000 |  |  | 181.000 |
| 28. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III dla osiedla Miodusy, Ulic: Szkolnej, Włocławskiej i Klonowej w Miejscowości Wielgie | Środki własne |  |  | 23400 | 100.000 |  |  | 123.400 |
|  |  | WFOŚiGW |  |  |  | 400.000 |  |  | 400.000 |
|  |  | 10 % środki budżetu państawa |  |  |  | 138.668 |  |  | 138.668 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 832.012 |  |  | 832.012 |
|  |  | Razem |  |  | 23400 | 1.470.680 |  |  | 1.494.080 |
|  | Rozbudowa kanalizacji Wielgie | Razem |  | 2000 |  |  |  |  | 2000 |
| 30. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla GMINY WIELGIE zlokalizowanej w miejscowości Wielgie | Środki własne |  | 29650,00 | 130.309,38 | 421526,35 |  |  | 581485,73 |
|  |  | WFOŚiGW |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 260.618,77 | 843052,69 |  |  | 1103671,46 |
|  |  | Budżet państwa |  |  | 43.436,46 | 140.508,78 |  |  | 183945,24 |
|  |  | Razem |  | 29650,00 | 434.364,61 | 1405087,82 |  |  | 1869102,43 |
| 31. | Likwidacja wysypiska | Środki własne |  |  |  | 150.000 |  |  | 150.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne ERDF |  |  |  | 350.000 |  |  | 350.000 |
|  |  | Razem |  |  |  | 500.000 |  |  | 500.000 |
| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | ............ | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Całkowity koszt |
| 32. | Budowa boiska sportowego w Wielgiem wraz zapleczem socjalnych | Środki własne |  | 60.000 | 30000 |  | 250.000 |  | 340.000 |
|  |  | ERDF |  |  |  |  | 492.000 |  | 492.000 |
|  |  | Budżet państwa |  |  |  |  | 82.000 |  | 82.000 |
|  |  | Razem |  | 60.000 | 30000 |  | 824.000 |  | 914.000 |
| II. | Jednostka budżetowa Szkoła Podstawowa w Czarnem |
| 1. | Budowa przyszkolnego obiektu sportowego Czarne | Środki własne | 608.120 | 187.420 |  |  |  |  | 795.570 |
|  |  | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego |  |  | 500.000 | 250.000 |  |  | 750.000 |
|  |  | Razem | 608.120 | 187.420 | 500.000 | 250.000 |  |  | 1.545.570 |
| III | Jednostka budżetowa - Szkoła Podstawowa w Zadusznikach |
| 1. | Ogrodzenie, obiekt sportowy Zaduszniki plus zakup ksera | Środki własne |  | 70.200 |  |  | 120.000 |  | 199.006 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  | 280.000 |  | 280.000 |
|  |  | Razem |  | 70.200 |  |  | 400.000 |  | 479.006 |
| IV | Jednostka budżetowa - Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem |
| 1. | Remont budynku ZPO (ocieplenie, wymiana grzejników) | Środki własne |  |  |  | 150.000 |  |  |  |
|  |  | WFOŚiGW NFOŚiGW |  |  |  | 350.000 |  |  |  |
|  |  | Fundusze strukturalne ERDF |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  | 500.000 |  |  |  |

Ogółem wydatki inwestycyjne gminy w latach 2004-2007

|  |  | 2004r | 2005r | 2006r | 2007r | 2008r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem wydatki inwestycyjne gminy | Środki własne |  | 1293755,00 | 1.284.545,57 | 1851826,35 | 13778850 | 785500 |
|  | WFOŚiGW NFOŚiGW |  |  | -------------- | 350.000 | 82.000 | ----- |
|  | Środki z Urzędu Marszałkowskiego |  |  | 500.000 | 250.000 | --- | ----- |
|  | Fundusze strukturalne- ERDF |  |  | 692.274,61 | 2969552,69 | 3117500 | 1477500 |
|  | Fundusze strukturalne SOP RiMSŻiROW |  |  | ------ | ------ | 75000 | ----- |
|  | Dotacja Budżetu Państwa |  |  | 100.990,57 | 330708,78 | 192000 | 197000 |
|  | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) 80 % finansowania |  |  | 348.900,00 (80%) |  |  | 125000 |
|  | Fundusz Dopłat z Ministerstwa Infrastruktury |  |  | 311.208,00 |  |  | ------ |
|  | Razem |  | 1293755,00 | 3.237.918,75 | 5752087,82 | 4845350 | 2585000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Halina  Sztypka