# II. PLAN   WYDATKÓW   INWESTYCYJNYCH   Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW WŁASNYCH I  Z INNYCH ŹRÓDEŁ Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW UNIJNYCH  NA 2006   ROK

|  | Klasyfikacja | Wyszczególnienie | Wartość kosztorys. | Termin (rok) | Wydatki | Zaangażowanie (wydatki do poniesienia po roku planow.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | dział | Rozdz. | § | inwestor | nazwa inwestycji |  | rozpo - częcia | zakoń- czenia | przewidywane wykonanie do 2005r. | plan na 2006 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Budowę sieci wod. Zakrzewo – Kamienno Brody P. Gapińska |  | 2006 | 2006 | -------- | Ogółem 15.000 a)15.000 | -------- |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Opracowanie dokumentacji tech. i bud.sieci wod. Czerskie Rumunki | -------- | 2005 | 2006 | 4.000 | ogółem 10.000 10.000 | -------- |
| 3. | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Opracowanie dokumentacji tech. i budowa sieci wodociągowej Bałdowo lewa strona i 3 gosp. prawa strona Grzegorzewski, Jasiński, Krajewski | -------- | 2005 | 2006 | 8.000 | ogółem 5.500 5.500 | -------- |
| 4. | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Wykonanie przyłącza wodociągowego do cmentarza w Zadusznikach |  | 2006 | 2006 |  | Ogółem 2.000 a)2.000 | -------- |
| 5. | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Budowa sieci wodociągowej – w miejscowości Piaseczno, Suradówek Budki gm. Wielgie - ok. 1000 mb | ------ | 2006 | 2006 |  | Ogółem 35.000 a)35.000 | ------------ |
| 6. | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Kamienn- Brody i Zakrzewo, P. Korpalska, Bednarz, Mosakowski, Przywitowski, Złakowska | ------- | 2006 | 2006 | --------- | Ogółem 8.000 a) 8.000 | --------- |
| 7 | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości - Witkowo, Rumunki Witkowskie | ------ | 2005 | 2006 | 6.000 | Ogółem 40.000 a) 40.000 | --------- |
| 8 | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Miodusy – Pani Złakowska ok. 600 mb |  | 2006 | 2006 |  | Ogółem 5.000 a)5.000 |  |
| 9 | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Unowocześnienie ujęcia wody w Orłowie – opracowanie dokumentacji | ------- | 2006 | 2007 | --------- | Ogółem 35.000 a) 35000 | Ogółem 400.000 a) 60.000 c)300.000 d) 40.000 |
| 10 | 010 | 01010 | 6050 | Urząd Gminy | Budowa sieci wodociągowej Nowa Wieś – od Antonowicza |  | 2006 | 2007 |  | Ogółem 10.000 a) 10.000 |  |
|  | 010 | O G Ó Ł E M | Ogółem 165.500 a) 165.500 | 400.000 a)60.000 c) 300.000 d) 40.000 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Urząd Gminy | Zakończenie wykupu gruntów na przedłużenie drogi w Wielgiem ul. Źródlana |  |  |  | 11.000 | Ogółem 4.500 |  |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Urząd Gminy | -Budowa drogi gminnej wraz ze ścieżką rowerową Nr 178036C Wielgie- Teodorowo -Budowa Kanalizacji sanitarnej -Budowa sieci wodociągowej\ -Budowa kanalizacji teletechnicznej | 2.912.243,55 | 2004 | 2007 | 42.500 | Ogółem 10.000 a) 10.000 | Ogółem 2.952.309 a) 913.106 c) 1.747.385 d)291.818 |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 |  | Wykup gruntów pod drogę Czarne |  |  |  |  | Ogółem 8.000 a)8.000 |  |
|  | 600 | O G Ó Ł E M. | Ogółem 22.500 a) 22.500 |  |
| 1. | 700 | 70022 | 6050 | Urząd Gminy | Adaptacja istniejącego budynku szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Płonczyn gm. Wielgie | 386.670,40 | 2004 | 2006 | 128.000 | 240.000 a) 156.000 e) 84.000 | --------- |
|  | 700 | OGÓŁEM | Ogółem 240.000 a) 156.000 e) 84.000 | -------- |
| 1 | 852 | 85219 | 6060 | Urząd Gminy GOPS | Kontynuacja komputeryzacji | 18.000 | 2006 | 2006 |  | 24.500 a)24.500 |  |
|  | 852 | OGÓŁEM | Ogółem 24.500 a) 24.500 |  |
| 1 | 750 | 75023 | 6060 | Urząd Gminy | Kontynuacja komputeryzacji w Urzędzie Gminy | ------ | 2004 | 2008 | 17.100 | Ogółem 15.000 a) 15.000 | Ogółem 80.000 a)80.000 |
| 2 | 750 | 75023 | 6060 | Urząd Gminy | Zakup samochodu przy współudziale środków PEFRON |  |  |  |  | Ogółem 122.667 a)30.667 j)92.000 |  |
|  | 750 | OGÓŁEM | Ogółem 137.667 a) 45.667 j) 92.000 | Ogółem 80.000 a)80.000 |
| 1 | 754 | 75412 | a)6050 | Urząd Gminy | 50% udziału w karosacji samochodu Jelcz w OSP Wielgie |  | 2006 | 2006 |  | Ogółem 45.000 a)45.000 |  |
| 2 | 754 | 75412 | a)6050 | Urząd Gminy | 50% udziału w karosacji samochodu Jelcz w OSP Zaduszniki |  | 2006 | 2006 |  | Ogółem 46.350 a)1.350 i)45.000 |  |
| 3 | 754 | 75412 | a)6050 | Urząd Gminy | Nadbudowa piętra i remont budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Wielgie |  | 2006 | 2007 |  | Ogółem 35.000 a)33.400 k) 1.600 | Ogółem 100.000 a)100.000 |
|  | 754 | OGÓŁEM | Ogółem 126.350 a)78.750 i) 45.000 k) 1.600 |  |
| 1 | 900 | 90001 | 6050 | Urząd Gminy | Budowa 85 oczyszczalni przydomowych ścieków | 1.912.602 | 2002 | 2009 | 467.602 | Ogółem 728.259 a) 20.400 b) 178.500 c) ---- i) 529.359 | Ogółem 1.095.000 a)766.500 b)328.500 |
| 2 | 900 | 90001 | 6050 | Urząd Gminy | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji Nowa Wieś – DPS – osiedle Modusy |  |  | 2006 |  | Ogółem 20.000 a) 20.000 | 240.000 |
|  | 900 | OGÓŁEM | Ogółem 748.259 40.400 178.500 i) 529.359 |  |
| 1 | 801 | 80101 | 6050 | Urząd Gminy | Budowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Czarnem | 772.866,93 | 2002 | 2008 | 849.540 | Ogółem 186.800 a) 125.156 h) 61.644 | Ogółem 343.200 a)229.944 h)113.256 |
|  | 801 | OGÓŁEM | Ogółem 186.800 a) 125.156 h) 61.644 | Ogółem 343.200 a) 229.944 h) 113.256 |
| 1 | 926 | 92605 | 6050 | Urząd Gminy | Opracowanie dokumentacji na budowę publicznego obiektu sportu i rekreacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr. ewid. 123/2,5 i 2/1 polożonej w miejscowości Teodorowo | ------- | 2004 | 2007 | 92.000 | 4.000 a)4.000 | Ogółem 824.000 a)250.000 c)492.000 d) 82.000 |
|  | 926 | OGÓŁEM | Ogółem 4.000 a) 4.000 |  |
| 1 | 921 | 92113 | 6050 | Urząd Gminy | Wykup gruntów pod boisko przy Centrum Kulturalno – Oświatowo – Rekreacyjnym w Suradówku |  | 2006 | 2006 |  | Ogółem 10.000 a) 10.000 |  |
|  | 921 | OGÓŁEM | Ogółem 10.000 a) 10.000 |  |
| Razem część II |  |  |  | Ogółem 1.665.576 w tym: a) 673.473 b) 178.500 e) 84.000 h) 61.644 i) 574.359 j) 92.000 k) 1.600 |  |

Ogółem wydatki inwestycyjne w gminie Wielgie w 2006 r. Ogółem 2.000.276 w tym a) Środki własne 814.203 b) Środki mieszkańców 178.500 c) Środki ZPORR --------- d) Środki z dotacji budżetu państwa ------- e) Środki Ministra Infrastruktury 84.000 f) Środki SPO Rolnictwo - EFOiGR 193.970 g) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ---------- h)Środki z Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej 61.644 i) pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska 574.359 j) środki z PFRON 92.000 k) środki z dotacji z PZU 1.600

Wykonała : Maria Kulig Inspektor ds. inwestycji i płac

Marzena Gabryszewska Podinspektor  ds. funduszy europejskich

Skarbnik Gminy Przewodniczący Rady Gminy Bożena Bielicka Halina Sztypka Legenda: środki własne środki mieszkańców ZPORR – dotacja budżetu państwa Srodki Ministerstwa Infrastruktury- Fundusz Dopłat SPO Rolnictwo - Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska-pożyczka Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Pożyczka z Funduszu Ochrony Środowiska Środki z PFRON