Załącznik Nr 4

## Do uchwały  Nr XXXV/215 / 2006  Rady Gminy Wielgie z dnia 30 marca  2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.

HARMONOGRAM I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

REALIZOWANYCH W LATACH 2004 - 2008

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | Wykonanie od początku realizacji do 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Całkowity koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej Zakrzewo – Kamienno Brody P. Gapińska | Środki własne |  | 15.000 |  |  |  | 15.000 |
|  |  | Razem |  | 15.000 |  |  |  | 15.000 |
| 2. | Budowa sieci wodociągowej Józefowo- Piaseczno ( 15 przyłączy ) | Środki własne | 83.100 |  |  |  |  | 83.100 |
|  |  | Razem | 83.100 |  |  |  |  | 83.100 |
| 3. | Budowa sieci wodociągowej Tupadły – Będzeń P. Olszwski - Narożny | Środki własne | 57.800 | 35.000 | 46.000 |  |  | 138.800 |
|  |  | Razem | 57.800 | 35.000 | 46.000 |  |  | 138.800 |
| 4. | Opracowanie dokumentacji tech. i budowa sieci wodociągowej Czerskie Rumunki ( Gorzechowski, Gajewski, Walkiewicz) | Środki własne | 4.000 | 40.000 |  |  |  | 44.000 |
|  |  | Razem | 4.000 | 40.000 |  |  |  | 44.000 |
| 5. | Opracowanie dokumentacji tech. i budowa sieci wodociągowej Bałdowo lewa i prawa strona oraz Suradówek Budki | Środki własne | 8.000 | 45.000 |  |  |  | 53.000 |
|  |  | Razem | 8.000 | 45.000 |  |  |  | 53.000 |
| 6. | Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej we wsi Kamienno – Brody i Zakrzewo. P. Korpalska, Bednarz, Mosakowski, Przywitowski, Złakowska | Środki własne |  | 8.000 |  |  |  | 8000 |
|  |  | Razem |  | 8.000 |  |  |  | 8.000 |
| 7. | Opracowanie dokumentacji technicznej oraz budowa sieci wodociągowej Rumunki Witkowo | Środki własne | 6.000 | 40.000 |  |  |  | 46.000 |
|  |  | Razem | 6.000 | 40.000 |  |  |  | 46.000 |
| 8. | Unowocześnienie ujęcia wody w Orłowie | Środki własne |  | 35.000 | 60.000 |  |  | 95.000 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa |  |  | 40.000 |  |  | 40.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 300.000 |  |  | 300.000 |
|  |  | Razem |  | 35.000 | 400.000 |  |  | 435.000 |
| 9. | Budowa bitumicznej drogi gminnej relacji Zaduszniki – Nasiegniewo w miejscowości Zaduszniki Nr 170831C | Środki własne | 93.691,96 |  |  |  | 37.500 | 131.191,96 |
|  |  | ERDF | 317.791 |  |  |  | 187.500 | 505.291 |
|  |  | Środki budżetowe państwa | 42.982,13 |  |  |  | 25.000 | 67.982,13 |
|  |  | Razem | 454.465,09 |  |  |  | 250.000 | 704.465,09 |
| 10. | Budowa drogi gminnej Czarne Józefowo | Środki własne | 5.000 |  | 50.000 |  |  | 55.000 |
|  |  | Razem | 5.000 |  | 50.000 |  |  | 55.000 |
| 11. | Budowa drogi gminnej Szczepanki Ostrowite | Środki własne | 23.000 |  | 180.000 |  |  | 203.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne – ERDF |  |  | 900.000 |  |  | 900.000 |
|  |  | 10 % środ. budż. państwa |  |  | 120.000 |  |  | 120.000 |
|  |  | Razem | 23.000 |  | 1.200.000 |  |  | 1.223.000 |
| 12. | Budowa drogi gminnej Bętlewo ( od cieku wodnego do drogi wojewódzkiej ) | Środki własne | 10.000 |  | 20.000 | 135.000 |  | 165.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 675.000 |  | 675.000 |
|  |  | 10 % środki budżetu państaw |  |  |  | 90.000 |  | 90.000 |
|  |  | Razem | 10.000 |  | 20.000 | 900.000 |  | 930.000 |
| 13. | Budowa drogi gminnej ze ścieżką rowerową ( nr 170836 C ) Wielgie –-Teodorowo oraz budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej | Środki własne | 42.500 | 10.000 | 913.106 |  |  | 965.606 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 1.747.385 |  |  | 1.747.385 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  | 291.818 |  |  | 291.818 |
|  |  | Razem | 42.500 | 10.000 | 2.952.309 |  |  | 3.004.809 |
| 14. | Budowa drogi gminnej Wielgie –-Teodorowo – kier. wysypisko początek ul. Leniec | Środki własne |  |  | 25.000 | 120.000 |  | 145.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 600.000 |  | 600.000 |
|  |  |  |  |  |  | 80.000 |  | 80.000 |
|  |  | Razem |  |  | 25.000 | 800.000 |  | 825.000 |
| 15. | Wykup gruntów na przedłużenie drogi w Wielgiem ul. Źródlana | Środki własne | 11000 |  |  |  |  | 11000 |
|  |  | Razem | 11000 |  |  |  |  | 11000 |
| 16. | Budowa odwodnienia drogi wojewódzkiej Nr 558 w miejscowości Miodusy | Środki własne |  |  | 200.000 |  |  | 200.000 |
|  |  | Razem |  |  | 200.000 |  |  | 200.000 |
| 17. | Budowa dwóch budynków socjalnych o zabudowie parterowej łącznie z infrastrukturą w Wielgiem ul. Kasztanowa 1 | Środki własne | 443.136 |  |  |  |  | 443.136 |
|  |  | Fundusz Dopłat z Ministerstwa Infrastruktury | 178.589 |  |  |  |  | 178589 |
|  |  | Razem | 621.725 |  |  |  |  | 533725 |
| 18.. | Adaptacja istniejącego budynku szkoły na mieszkania socjalne w miejscowości Płonczyn gm. Wielgie | Środki własne | 128.000 | 139.563 |  |  |  | 267.563 |
|  |  | Fundusz Dopłat z Ministerstwa Infrastruktury |  | 132.619 |  |  |  | 132.619 |
|  |  | Razem | 128.000 | 272.182 |  |  |  | 400.182 |
| 19. | Budowa budynku gospodarczego na opał przy | Środki własne | 17.000 |  |  |  |  | 17.000 |
|  |  | Razem | 17.000 |  |  |  |  | 17.000 |
| 20. | Wykup gruntów pod Budowę bitumicznej drogi gminnej relacji Zaduszniki – Nasiegniewo w miejscowości Zaduszniki Nr 170831C | Środki własne | 8.000 |  |  |  |  | 8000 |
|  |  | Razem | 8000 |  |  |  |  | 8000 |
| 21. | Komputeryzacja Urzędu Gminy Wielgie,USC, | Środki własne | 17.100 | 10.000 | 60.000 | 20.000 |  | 107.100 |
|  |  | ERDF |  |  | 120.000 |  |  | 120.000 |
|  |  | środki budżetu państwa |  |  | 20.000 |  |  | 20.000 |
|  |  | Razem | 17.100 | 10.000 | 200.000 | 20.000 |  | 247.100 |
| 22. | Komputeryzacja Urzędu Gminy GOPS | Środki własne | 11.500 |  |  |  |  | 11.500 |
|  |  | Razem | 11.500 |  |  |  |  | 11.500 |
| 23. | Zakup samochodu przy udziale środków PEFRON | Środki własne |  | 30.667 |  |  |  | 30.667 |
|  |  | PEFRON |  | 92.000 |  |  |  | 92.000 |
|  |  | Razem |  | 122.667 |  |  |  | 122.667 |
| 24. | Rozbudowa istniejącego obiektu z przeznaczeniem na „Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne” w miejscowości Suradówek | Środki własne | 34.852 | 348.100 |  |  |  | 382.952 |
|  |  | Razem | 34.852 | 348.100 |  |  |  | 382.952 |
| 25. | Budowa remizy OSP Płonczyn | Środki własne | 6.500 |  |  | 85.000 |  | 87.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - RiMSŻiROW |  |  |  | 75.000 |  | 75.000 |
|  |  | Razem | 6.500 |  |  | 160.000 |  | 162.000 |
| 26. | Rozbudowa remizy OSP Wielgie | Środki własne |  |  |  |  | 125.000 | 125.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne -EFO i GR |  |  |  |  | 125.000 | 125.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  | 250.000 | 250.000 |
| 27. | 50 % udziału w karosacji samochodu Jelcz w OSP Wielgie | Środki własne |  | 45.000 |  |  |  | 45.000 |
|  |  | Razem |  | 45.000 |  |  |  | 45.000 |
| 28. | a) Budowa oczyszczalni przydomowych b) Badania geologiczne dla 40 oczyszczalni | Środki własne a) b) | 63 szt. 467.602 | 35 szt. 171500 73.500 | 50 szt. 255.500 109.500 | 50 szt. 255.500 109.500 | 50 szt. 255.500 109.500 | 1.807.602 |
|  |  | Razem | 467.602 | 245.000 | 365.000 | 365.000 | 365.000 | 1.807.602 |
| 29. | Budowa oczyszczalni Wylazłowo bloki i domki | Środki własne |  |  | 50.000 | 83.000 |  | 133.000 |
|  |  | WFOŚiGW |  |  |  | 82.000 |  | 82.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 385.000 |  | 385.000 |
|  |  | Razem |  |  | 50.000 | 550.000 |  | 600.000 |
| 30. | Budowa przyzagrodowych oczyszczalni zbiorczych a) Szkoła Czarne b) Czarne – bud. socjalny c) Szkoła Zaduszniki d) Szkoła Płonczyn e) Dom Nauczyciela Płonczyn | Środki własne | 74.000 |  | 80.000 |  |  | 154.000 |
|  |  | Razem | 74.000 |  | 80.000 |  |  | 154.000 |
| 31. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III dla osiedla Miodusy, Ulic: Szkolnej, Włocławskiej i Klonowej w Miejscowości Wielgie | Środki własne | 31.400 | 10.000 | 416.006,12 |  |  | 457.406,12 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  | 138.668,70 |  |  | 138.668,70 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 832.012,22 |  |  | 832.012,22 |
|  |  | Razem | 31.400 | 10.000 | 1.386.687,04 |  |  | 1.428.087,04 |
| 32. | Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla GMINY WIELGIE zlokalizowanej w miejscowości Wielgie | Środki własne | 30.000 | 411.000 |  |  |  | 441.000 |
|  |  | WFOŚiGW |  | 1.428.452 |  |  |  | 1.428.452 |
|  |  | Razem | 30.000 | 1.839.452 |  |  |  | 1.869.452 |
| 33. | Likwidacja gminnego wysypiska śmieci | Środki własne |  | 50.000 | 100.000 |  |  | 150.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne ERDF |  |  | 350.000 |  |  | 350.000 |
|  |  | Razem |  | 50.000 | 450.000 |  |  | 500.000 |
| 34. | Budowa publicznego obiektu sportu i rekreacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr. ewid. 123/2,5 i 2/1 polożonej w miejscowości Teodorowo | Środki własne | 92.000 | 10.000 | 250.000 |  |  | 352.000 |
|  |  | ERDF |  |  | 492.000 |  |  | 492.000 |
|  |  | Budżet państwa |  |  | 82.000 |  |  | 82.000 |
|  |  | Razem | 92.000 | 10.000 | 824.000 |  |  | 926.000 |
| 35. | Budowa kompleksu boisk i urządzeń sportowych przy Szkole Podstawowej w Czarnem | Środki własne | 799.540 | 259.776 | 259.424 |  |  | 519.200 |
|  |  | Środki Funduszu rozwoju Kultury Fizycznej | 50.000 | 128.000 | 127.800 |  |  | 255.800 |
|  |  | Razem | 849.540 | 387.776 | 387.224 |  |  | 775.000 |
| 36. | Wykup gruntów na boisko wiejskie w Zadusznikach | Środki własne | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |
|  |  | Razem | 10.000 |  |  |  |  | 10.000 |
| II | Jednostka budżetowa – Szkoła Podstawowa w Zadusznikach |
| 1. | Ogrodzenie, obiekt sportowy Zaduszniki plus zakup ksera | Środki własne | 71.370 |  | 120.000 |  |  | 191.370 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 280.000 |  |  | 280.000 |
|  |  | Razem | 71.370 |  | 400.000 |  |  | 471.370 |
| III | Jednostka budżetowa – Zespół Placówek Oświatowych w Wielgiem |
| 1. | Remont budynku ZPO (ocieplenie, wymiana grzejników) | Środki własne |  |  | 150.000 |  |  | 150.000 |
|  |  | WFOŚiGW NFOŚiGW |  |  | 350.000 |  |  | 350.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  | 500.000 |  |  | 500.000 |

Ogółem wydatki inwestycyjne gminy w latach 2004-2007

|  | Wykonanie do 2005r | 2006r | 2007r | 2008r | 2009r |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem wydatki inwestycyjne gminy | Środki własne | 2.586.091,96 | 1.713.606 | 3.344.536,12 | 1.108.000 | 527.500 |
|  | WFOŚiGW NFOŚiGW | ---- | 1.428.452 | 350.000 | 82.000 | ------ |
|  | Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 50.000 | 128.000 | 127.800 | ------ | ------ |
|  | Fundusze strukturalne- ERDF | 317.791 | ------ | 5.021.397,22 | 1.660.000 | 187.500 |
|  | Fundusze strukturalne SOP RiMSŻiROW | ---- | ----- | ------ | 75.000 | ----- |
|  | Dotacja Budżetu Państwa | 42.982,13 | ------ | 692.486,70 | 170.000 | 25.000 |
|  | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) 80 % finansowania | ----- | ----- | ------ | ------ | 125.000 |
|  | Środki mieszkańców | ------ | 73.500,00 | ------ | ------ | ----- |
|  | Fundusz Dopłat z Ministerstwa Infrastruktury | 178.589 | 132.619 | ----- | ----- | ----- |
|  | PEFRON | ----- | 92.000 | ----- | ------ | ----- |
|  | Razem | 3.175.454,09 | 3.568.177 | 9.536.220,04 | 3.095.000 | 865.000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Halina  Sztypka