# SPIS TREŚCI

I.	DANE PROJEKTU.

  - Nazwa i adres projektowanego zadania.

  - Stan istniejący.

  - Podstawowe założenia projektu.

  - Zakres robót objętych SST.

II.	B- 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE.

  - Dane podstawowe.

1.1.0.	Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną.

  - Określenia podstawowe.

2.0.0.	Wymagania dotyczące robót.

2.1.0.	Przekazanie terenu budowy.

2.2.0.  Dokumentacja projektowa.

2.3.0.  Zabezpieczenie terenu budowy.

  - Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

2.5.0.  Ochrona przeciwpożarowa.

2.6.0.   Materiały szkodliwe dla otoczenia.

2.7.0.   Ochrona robót.

2.8.0.   Dokumentacja powykonawcza.

2.9.0.   Stosowanie się do prawa i innych przepisów.

  - Materiały.

3.1.0.   Źródła uzyskania materiałów .

3.2.0.	Pozyskiwanie materiałów miejscowych.

  - Inspekcja wytwórni materiałów.

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji Technicznej.

  - Przechowywanie i składanie materiałów.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

  - Sprzęt.

  - Transport.

  - Wykonanie robót.

6.1.0.	Ogólne zasady wykonania robót.

  - Kontrola jakości robót.

7.1.0.	Program zapewnienia jakości (PZJ).

  - Zasady kontroli jakości robót.

  - Pobieranie próbek.

  - Badania i pomiary.

  - Raporty z badań.

  - Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.

  - Atest jakości materiałów i urządzeń.

  - Dokumenty budowy.

  - Odbiór robót.

8.1.0.	Ogólne zasady odbioru robót

  - Zasady określania ilości robót i materiałów.

  - Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

  - Czas przeprowadzenia odbioru.

  - Przyjęcie robót.

10.0.0.Podstawa płatności.

10.1.0.Zaplecze Zamawiającego.

  - Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty kontraktowe.

11.0.0.Przepisy związane.

III.	OPIS POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBJĘTYCH SZCZEGÓŁOWĄ SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ.

1.0.0. - B- 01.01.01 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę CPV- 45111200-0

2.0.0. – B – 02.02.02 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę roboty ziemne CPV- 45111200-0

  - - B- 03.03.03 Roboty Budowlane w zakresie kanałów ściekowych CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 	 CPV 45233200-1

IV.	UWAGI KOŃCOWE.