Załącznik Nr 6

## Do uchwały  Nr XL/ 244 /2006  Rady Gminy Wielgie z dnia  27 września 2006 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 r.   HARMONOGRAM I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WIELOLETNICH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINY WIELGIE NA LATA 2006 - 2013

I. ZADANIA REALIZOWANE PRZY UDZIALE ŚRODKÓW UNIJNYCH

| Lp. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Źródła finansowania | Wykonanie od początku realizacji do 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Całkowity koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Unowocześnienie ujęcia wody w Orłowie | Środki własne |  |  | 120.000 | 180.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 240.000 | 360.000 |  |  |  |  |  | 600.000 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa |  |  | 40.000 | 60.000 |  |  |  |  |  | 100.000 |
|  |  | Razem |  |  | 400.000 | 600.000 |  |  |  |  |  | 1.000.000 |
| 2 | Rozbudowa istniejącego obiektu na „Centrum Kulturalno-Oświatowo-Rekreacyjne” w Suradówku | Środki własne | 34.852 | 140.730 |  |  |  |  |  |  |  | 175.582 |
|  |  | Środki strukturalne - EFOiGR |  | 193.970 |  |  |  |  |  |  |  | 193.970 |
|  |  | Razem | 34.852 | 334.700 |  |  |  |  |  |  |  | 369.552 |
| 3. | Budowa bitumicznej drogi gminnej relacji Zaduszniki – Nasiegniewo w miejscowości Zaduszniki Nr 170831C | Środki własne | 93.691,96 |  |  |  |  |  | 37.500 |  |  | 131.191,96 |
|  |  | Fundusze strukturalne ERDF | 317.791 |  |  |  |  |  | 187.500 |  |  | 505.291 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa | 42.982,13 |  |  |  |  |  | 25.000 |  |  | 67.982,13 |
|  |  | Razem | 454.465,09 |  |  |  |  |  | 250.000 |  |  | 704.465,09 |
| 4. | Budowa drogi gminnej Szczepanki Ostrowite | Środki własne | 23.000 |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  | 203.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne – ERDF |  |  |  |  | 900.000 |  |  |  |  | 900.000 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  |  | 120.000 |
|  |  | Razem | 23.000 |  |  |  | 1.200.000 |  |  |  |  | 1.223.000 |
| 5 | Budowa drogi gminnej Bętlewo ( od cieku wodnego do drogi wojewódzkiej ) | Środki własne | 10.000 |  | 20.000 |  |  | 135.000 |  |  |  | 165.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  |  | 675.000 |  |  |  | 675.000 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa |  |  |  |  |  | 90.000 |  |  |  | 90.000 |
|  |  | Razem | 10.000 |  | 20.000 |  |  | 900.000 |  |  |  | 930.000 |
| 6 | Budowa drogi gminnej ze ścieżką rowerową ( nr 170836 C ) Wielgie –-Teodorowo oraz budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji teletechnicznej | Środki własne | 42.500 |  |  | 913.106 |  |  |  |  |  | 955.606 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 1.747.385 |  |  |  |  |  | 1.747.385 |
|  |  | Leader + |  |  | 7.000 |  |  |  |  |  |  | 7.000 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  |  | 291.818 |  |  |  |  |  | 291.818 |
|  |  | Razem | 42.500 |  | 7.000 | 2.952.309 |  |  |  |  |  | 3.001.809 |
| 7 | Budowa drogi gminnej Wielgie –-Teodorowo – kier. wysypisko początek ul. Leniec | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 25.000 |  | 120.000 | 145.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  |  |  |  |  | 600.000 | 600.000 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  |  | 80.000 | 80.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  | 25.000 |  | 800.000 | 825.000 |
| 8 | Budowa drogi na osiedlu Modusy ok. 1200 mb | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  |  | 300.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |  | 600.000 |  |  | 600.000 |
|  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  | 100.000 |  |  | 100.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  | 1.000.000 |  |  | 1.000.000 |
| 9 | Budowa drogi Zakrzewo – Kamienno Brody | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 40.000 | 30.000 | 300.000 | 370.000 |
|  |  | Fundusz Strukturalne |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 | 600.000 | 660.000 |
|  |  | Środki budżetu państwa 10 % |  |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 100.000 | 110.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  | 40.000 | 100.000 | 1000.000 | 1.140.000 |
| 10 | Budowa drogi w miejscowości Wielgie, ulica Ogrodowa ok. 200 mb | Środki własne |  |  |  |  |  |  |  | 60.000 |  | 60.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |  |  | 120.000 |  | 120.000 |
|  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  |  | 20.000 |  | 20.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |  | 200.000 |  | 200.000 |
| 11 | Komputeryzacja Urzędu Gminy Wielgie,USC, | Środki własne | 17.100 |  |  |  |  | 60.000 |  |  |  | 77.100 |
|  |  | Fundusze strukturalne |  |  |  |  |  | 120.000 |  |  |  | 120.000 |
|  |  | 10 % środki Budżetu Państwa |  |  |  |  |  | 20.000 |  |  |  | 20.000 |
|  |  | Razem | 17.100 |  |  |  |  | 200.000 |  |  |  | 217.000 |
| 12. | Centrum Kulturalne w Wielgiem | Środki własne |  |  |  |  | 125.000 |  |  |  |  | 125.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne -EFO i GR Odnowa wsi |  |  |  |  | 125.000 |  |  |  |  | 125.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  | 250.000 |  |  |  |  | 250.000 |
| 13 | Świetlica w Płonczynie | Środki własne | 6.500 |  |  | 160.000 |  |  |  |  |  | 166.500 |
|  |  | Razem | 6.500 |  |  | 160.000 |  |  |  |  |  | 166.500 |
| 14 | Budowa oczyszczalni zbiorczych Wylazłowo , Czarne , Zaduszniki | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 270.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  |  |  |  | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 540.000 |
|  |  | Leader + |  |  | 13.000 |  |  |  |  |  |  | 13.000 |
|  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 90.000 |
|  |  | Razem |  |  | 13.000 |  |  |  | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 913.000 |
| 15. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej etap III dla osiedla Miodusy, Ulic: Szkolnej, Włocławskiej i Klonowej w Miejscowości Wielgie | Środki własne |  |  | 416.006,12 |  |  |  |  |  |  | 416.006,12 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  | 138.668,70 |  |  |  |  |  |  | 138.668,70 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 832.012,22 |  |  |  |  |  |  | 832.012,22 |
|  |  | Razem |  |  | 1.386.687,04 |  |  |  |  |  |  | 1.386.687,04 |
| 16 | Opracowanie dokumentacji na budowę sieci kanalizacji Nowa Wieś – DPS – osiedle Miodusy | Środki własne |  |  |  | 90.000 |  |  |  |  |  | 90.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  |  | 30.000 |  |  |  |  |  | 30.000 |
|  |  | 10 % środki budżetu państwa |  |  |  | 180.000 |  |  |  |  |  | 180.000 |
|  |  | Razem |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  |  | 300.000 |
| 17 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków dla GMINY WIELGIE zlokalizowanej w miejscowości Wielgie | Środki własne | 30.000 |  | 551.835,74 |  |  |  |  |  |  | 581.835,74 |
|  |  | Fundusze strukturalne - ERDF |  |  | 1.103.671,45 |  |  |  |  |  |  | 1.103.671,45 |
|  |  | Budżet państwa |  |  | 183.945,24 |  |  |  |  |  |  | 183.945,24 |
|  |  | Razem | 30.000 |  | 1.839.452,43 |  |  |  |  |  |  | 1.869.452,43 |
| 18 | Likwidacja gminnego wysypiska śmieci | Środki własne |  |  | 100.000 |  |  |  |  |  |  | 100.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne ERDF |  |  | 350.000 |  |  |  |  |  |  | 350.000 |
|  |  | Razem |  |  | 450.000 |  |  |  |  |  |  | 450.000 |
| 19 | Budowa publicznego obiektu sportu i rekreacji wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działce nr. ewid. 123/2,5 i 2/1 polożonej w miejscowości Teodorowo | Środki własne | 92.000 |  |  |  |  | 250.000 |  |  |  | 342.000 |
|  |  | Fundusz strukturalne ERDF |  |  |  |  |  | 492.000 |  |  |  | 492.000 |
|  |  | Budżet państwa |  |  |  |  |  | 82.000 |  |  |  | 82.000 |
|  |  | Razem | 92.000 |  |  |  |  | 824.000 |  |  |  | 916.000 |
| 20 | Budowa Domu Kultury w miejscowości Wielgie | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 150.000 |  |  | 150.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne ERDF |  |  |  |  |  |  | 300.000 |  |  | 300.000 |
|  |  | LEADER + |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  | 20.000 |
|  |  | Budżet państwa |  |  |  |  |  |  | 50.000 |  |  | 50.000 |
|  |  | Razem |  |  | 20.000 |  |  |  | 500.000 |  |  | 520.000 |
| 21 | Zagospodarowanie plaży nad jeziorem Orłowskim | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 60.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |  | 60.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
|  |  | Leader + |  |  | 15.000 |  |  |  |  |  |  | 15.000 |
|  |  | Środki budżetu państwa |  |  |  |  |  |  | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 20.000 |
|  |  | Razem |  |  | 15.000 |  |  |  | 100.000 | 50.000 | 50.000 | 215.000 |
| 22 | Opracowanie koncepcji rewitalizacji parku w miejscowości wielgie | Środki własne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Fundusze strukturalne |  |  |  |  | 300.000 |  |  |  |  | 300.000 |
|  |  | Leader + |  |  | 20.000 |  |  |  |  |  |  | 20.000 |
|  |  | Razem |  |  | 20.000 |  | 300.000 |  |  |  |  | 320.000 |
| 23 | Odbudowa parku i pałacu | Środki własne |  |  |  |  |  |  | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 4.500.000 |
|  |  | Fundusze strukturalne |  |  |  |  |  |  | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 9.000.000 |
|  |  | Budżet państwa + dot. Min. Kultury |  |  |  |  |  |  | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 1.500.000 |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 15.000.000 |

Ogółem wydatki części I

|  | Wykonanie do 2005r | 2006r | 2007r | 2008r | 2009r | 2010r. | 2011r. | 2012r. | 2013r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogółem wydatki inwestycyjne gminy | Środki własne | 349.643,96 | 140.730 | 1.214.841,86 | 1.343.106 | 305.000 | 445.000 | 2.172.500 | 1.695.000 | 2.025.000 |
|  | Fundusze strukturalne- ERDF | 317.791 | ------ | 2.525.683,67 | 2.137.385 | 1.200.000 | 1.287.000 | 4.327.500 | 3.390.000 | 4.410.000 |
|  | Fundusze strukturalne SOP RiMSŻiROW | ---- | ----- | ------ | 75.000 | ----- | ----- | ------ | ------ | ------ |
|  | Dotacja Budżetu Państwa | 42.982,13 | ---- | 362.613,94 | 531.818 | 120.000 | 192.000 | 715.000 | 565.000 | 715.000 |
|  | Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) | ----- | 193.970 | ------ | ------ | 125.000 | ----- | ------ | ------ | ------ |
|  | Leader + |  |  | 75.000 | ----- | ------ | ------ | ----- | ------ | ------ |
|  | WFOŚiGW | ----- | ------ | ------ | ----- | ------ | ------ | ----- | ------ | ------ |
|  | Razem | 710.417,09 | 334.700 | 4.178.139,47 | 4.012.309 | 1.750.000 | 1.924.000 | 7.215.000 | 5.650.000 | 7.150.000 |

Przewodniczący Rady Gminy

Halina  Sztypaka